## Slide 1
Stock Investment Strategy 選股行家
專案管理期中報告

## Slide 2
選股行家 專案契機
大多數的投資客在選股時無法輕易快速選出符合各種條件的相關股票，需要有特殊專業能力才能達成，利用此程式可以讓一般投資客也能快速篩選股票。

## Slide 3
選股行家 專案目標
(1)鎖定一般投資客，讓他們找到自己需要的股市資料
(2)以積木程式為架構，可同時選擇多項條件，建立屬於自己的選股策略
(3)可設置定時推撥通知，自動提醒符合條件之股票
(4)提供股市分析, 異常交易分析協助投資客判斷股市行情

## Slide 4
選股行家 目的特徵
S | 明確 | 不懂程式的投資客
M | 可衡量 | 條件參數
A | 可指派 | 專題小組
R | 實際 | 選股網站
T | 時間 | 2019/06/14

## Slide 5
功能型組織架構
組長
前端小組
後端小組
凱
勛
允
翔
聿
均
詠
筑

## Slide 6
選股行家 工作分解結構WBS
選股行家
提案
計畫
專案管理執行階段的活動
起始
控管
結案
定義專案問題及需求
構想及評估問題的解決方案
製作及審核專案提案書
製作企劃書
製作工作分配表
前端小組
後端小組
網站架設
網站美編
資料抓取
功能撰寫
交易分析
進行時間控管
進行溝通及報告
進行文件控管
網站上線
製作結案報告

## Slide 7
選股行家 責任矩陣
任務 | 聿均 | 詠筑 | 凱勛 | 允翔
專案規劃 | R | S | S | S
網頁架設 |  |  | S | R
網頁美編 |  |  | R | S
異常分析 | S | R |  | 
資料取用 | R | S |  | 
實際執行 | R | S | S | S
網頁上線 | S | S | R | S

## Slide 8
估算時間與成本 - 由下向上估算
專案總成本
30萬
設計 20%
6萬
人力 70%
21萬
行銷 10%
3萬
LOGO 10%
3萬
主視覺 10%
3萬
前端(網站) 35%
10.5萬
後端(程式) 35%
10.5萬
廣告 10%
3萬

## Slide 9
選股行家 發展專案計畫
定義需求
專案計畫
網站架設
資料擷取
設計
測試網站
網站上線
主視覺
函數建置
異常分析
選股行家

## Slide 10
THANKS